# Planejamento de Desenvolvimento

Sistema de Gestão de Academias de Artes Marciais

Versão 1.0

Data: 15/01/2026

Baseado no PRD v1.1

# 1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema será desenvolvido utilizando arquitetura moderna de aplicação web, separando frontend e backend em projetos independentes, ambos deployados na Vercel.

## 1.1 Arquitetura Geral

┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐

│    Frontend     │────▶│     Backend     │────▶│    Database     │

│   Next.js 14    │     │  Node/Express   │     │   PostgreSQL    │

│  (Vercel Edge)  │     │ (Vercel Server) │     │    (Neon DB)    │

└─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘

## 1.2 Stack Tecnológica Detalhada

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | SSR/SSG, otimizado para Vercel |
| UI Components | shadcn/ui + Tailwind CSS | Componentes acessíveis, tipados |
| Estado Global | Zustand + React Query | UI state + server state |
| Formulários | React Hook Form + Zod | Performance, validação type-safe |
| Backend | Node.js + Express | API REST, Vercel Serverless |
| ORM | Prisma | Type-safe, migrations |
| Autenticação | NextAuth.js (Auth.js) | JWT, sessions, providers |
| Banco de Dados | PostgreSQL (Neon) | Serverless, integração Vercel |
| Testes | Vitest + Testing Library | Rápido, compatível Next |
| Deploy | Vercel | CI/CD automático |

# 2. Estrutura dos Projetos

## 2.1 Repositórios

O projeto será dividido em dois repositórios no GitHub:

- academia-frontend - Aplicação Next.js:

- academia-backend - API Node.js/Express:

## 2.2 Estrutura Frontend (Next.js)

academia-frontend/

├── src/

│   ├── app/                    # App Router (páginas)

│   │   ├── (auth)/             # Grupo: login, registro

│   │   ├── (dashboard)/        # Grupo: área logada

│   │   │   ├── alunos/

│   │   │   ├── aulas/

│   │   │   ├── financeiro/

│   │   │   └── academias/

│   │   └── api/                # API Routes (BFF)

│   ├── components/

│   │   ├── ui/                 # shadcn/ui

│   │   ├── forms/

│   │   └── tables/

│   ├── lib/                    # Utilitários

│   ├── hooks/                  # Custom hooks

│   ├── stores/                 # Zustand stores

│   ├── services/               # API calls

│   └── types/                  # TypeScript types

├── package.json

└── next.config.js

## 2.3 Estrutura Backend (Node.js/Express)

academia-backend/

├── src/

│   ├── modules/

│   │   ├── auth/               # Autenticação

│   │   ├── academias/          # CRUD academias

│   │   ├── alunos/             # CRUD alunos

│   │   ├── professores/        # CRUD professores

│   │   ├── aulas/              # CRUD aulas/agenda

│   │   ├── presencas/          # Registro presença

│   │   ├── reservas/           # Sistema reservas

│   │   ├── graduacoes/         # Promoções IBJJF

│   │   ├── financeiro/         # Planos, matrículas

│   │   └── dashboard/          # Métricas

│   ├── shared/middlewares/

│   └── app.ts                  # Express setup

├── prisma/

│   ├── schema.prisma

│   └── migrations/

├── api/index.ts                # Vercel entry

└── vercel.json

# 3. Modelo de Dados (Prisma Schema)

O modelo de dados utiliza Prisma ORM com PostgreSQL.

## 3.1 Entidades Principais

| Entidade | Campos Principais |
| --- | --- |
| Academia | id, nome, endereco, telefone, email, cnpj, ativo |
| Usuario | id, email, senha, perfil, pessoaId, academiaId |
| Pessoa | id, nome, telefone, email, cpf, endereco, dataNascimento |
| Aluno | id, pessoaId, nomeResponsavel, faixa, graus, dataUltimaPromocao, peso, status |
| Professor | id, pessoaId, alunoId, modalidades (array) |
| Aula | id, academiaId, dataHora, professorId, categoria, modalidade, limite, status |
| TemplateAula | id, academiaId, diaSemana, horario, professorId, categoria |
| Presenca | id, aulaId, alunoId, dataRegistro, registradoPorId |
| Reserva | id, aulaId, alunoId, status, posicaoFila, dataReserva |
| Graduacao | id, alunoId, faixaAnterior, faixaNova, dataPromocao |
| Plano | id, nome, valorBase, modalidades, descricao, ativo |
| Matricula | id, alunoId, academiaId, planoId, valorFinal, desconto, status |
| Mensalidade | id, matriculaId, mesReferencia, valor, dataVencimento, status |

## 3.2 Enums

| Enum | Valores |
| --- | --- |
| Perfil | ADMIN, PROFESSOR, RECEPCIONISTA, ALUNO |
| Faixa | BRANCA, CINZA, AMARELA, LARANJA, VERDE, AZUL, ROXA, MARROM, PRETA, CORAL_PV, CORAL_BV, VERMELHA |
| StatusAluno | ATIVO, INATIVO, INADIMPLENTE |
| Modalidade | JIUJITSU, MUAY_THAI, JUDO, MMA, WRESTLING, BOXE |
| CategoriaTurma | ADULTO_MASCULINO, ADULTO_FEMININO, ADULTO_INICIANTE, KIDS |
| TipoAula | PADRAO, EXTRA, PARTICULAR |
| StatusReserva | CONFIRMADA, ESPERA, CANCELADA, EXPIRADA |
| StatusMensalidade | PENDENTE, PAGO, ATRASADO |
| FormaPagamento | DINHEIRO, PIX, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO |

# 4. Endpoints da API REST

A API segue o padrão RESTful. Base URL: /api/v1

## 4.1 Autenticação

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Login (email + senha) |
| POST | /auth/logout | Logout |
| POST | /auth/refresh | Renovar token |
| GET | /auth/me | Dados usuário logado |

## 4.2 Alunos

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /alunos | Listar alunos |
| GET | /alunos/:id | Detalhes do aluno |
| POST | /alunos | Cadastrar aluno |
| PUT | /alunos/:id | Atualizar aluno |
| GET | /alunos/:id/graduacoes | Histórico graduações |
| POST | /alunos/:id/graduacoes | Registrar promoção |
| GET | /alunos/resgate | Lista resgate (7/30/90d) |

## 4.3 Aulas e Reservas

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /aulas | Listar aulas |
| POST | /aulas | Criar aula |
| POST | /aulas/:id/presencas | Registrar presenças |
| GET | /templates | Listar templates |
| POST | /templates/gerar-semana | Gerar aulas semana |
| POST | /reservas | Criar reserva |
| PUT | /reservas/:id/confirmar | Confirmar reserva |
| PUT | /reservas/:id/cancelar | Cancelar reserva |

## 4.4 Financeiro

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /planos | Listar planos |
| POST | /matriculas | Criar matrícula |
| GET | /mensalidades | Listar mensalidades |
| PUT | /mensalidades/:id/pagar | Registrar pagamento |
| GET | /mensalidades/inadimplentes | Listar inadimplentes |
| GET | /dashboard/resumo | Métricas dashboard |

# 5. Cronograma de Desenvolvimento

Sprints de 2 semanas. Estimativa: 16-20 semanas (4-5 meses) para o MVP.

## 5.1 Resumo por Fase

| Fase | Sprints | Semanas | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fundação | Sprint 1-2 | 4 sem | Setup, Auth |
| 2. Gestão Alunos | Sprint 3-4 | 4 sem | Alunos, IBJJF |
| 3. Gestão Aulas | Sprint 5-7 | 6 sem | Aulas, Reservas |
| 4. Financeiro | Sprint 8-9 | 4 sem | Planos, Pgto |
| 5. Dashboard | Sprint 10 | 2 sem | Métricas |
| TOTAL MVP | 10 Sprints | 20 sem | ~5 meses |

## 5.2 Detalhamento Sprint 1-2 (Fundação)

Sprint 1 - Backend:

- Setup projeto Express + Prisma

- Schema banco de dados completo

- Migrations iniciais

- Módulo Auth (login/logout/JWT)

Sprint 1 - Frontend:

- Setup Next.js 14 + shadcn/ui

- Layout base (sidebar, header)

- Telas de login/logout

- Configuração AuthJS

Sprint 2 - Backend:

- CRUD Academias completo

- CRUD Usuários

- Middleware de autorização

- Seed de dados iniciais

Sprint 2 - Frontend:

- Tela gestão de academias

- Tela gestão de usuários

- Componentes de tabela

- Integração com API

## 5.3 Detalhamento Sprint 3-4 (Alunos)

Principais entregáveis:

- CRUD Alunos com validações IBJJF

- Cálculo automático categoria peso/idade

- Sistema de promoções e histórico graduações

- Endpoint lista resgate (7/30/90 dias)

- Telas de listagem, cadastro e perfil do aluno

- Modal promoção de faixa

## 5.4 Detalhamento Sprint 5-7 (Aulas)

Principais entregáveis:

- CRUD Templates de aula semanal

- Geração automática de aulas da semana

- Sistema de presenças e lista de chamada

- Substituição de professor com histórico

- Sistema de reservas com lista de espera

- Job de confirmação 15 minutos

- Cálculo prioridade fila por histórico faltas

- Calendário e visualização de agenda

## 5.5 Detalhamento Sprint 8-10 (Financeiro + Dashboard)

Principais entregáveis:

- CRUD Planos e vínculo com academias

- CRUD Matrículas e geração mensalidades

- Controle de pagamentos e inadimplência

- Dashboard com métricas consolidadas

- Filtros por academia e período

- Gráficos com Recharts

# 6. Configuração de Deploy (Vercel)

## 6.1 Backend Express na Vercel

Configuração para Serverless Functions:

// vercel.json

{

"version": 2,

"builds": [

{ "src": "api/index.ts", "use": "@vercel/node" }

],

"routes": [

{ "src": "/api/(.*)", "dest": "api/index.ts" }

]

}

## 6.2 Banco de Dados (Neon PostgreSQL)

Passos para configuração:

- Criar conta em neon.tech

- Criar projeto e banco de dados

- Integrar com Vercel (Vercel Integration)

- Variáveis de ambiente configuradas automaticamente

## 6.3 Variáveis de Ambiente

| Variável | Projeto | Descrição |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Backend | Connection string PostgreSQL |
| JWT_SECRET | Backend | Chave secreta para JWT |
| NEXT_PUBLIC_API_URL | Frontend | URL da API backend |
| NEXTAUTH_SECRET | Frontend | Chave secreta NextAuth |

# 7. Considerações Técnicas

## 7.1 Padrões de Código

- ESLint + Prettier: Configuração compartilhada

- TypeScript Strict: Habilitado em ambos projetos

- Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, refactor:

- Husky + lint-staged: Pre-commit hooks

## 7.2 Estratégia de Branches

- main: Produção (deploy automático)

- develop: Staging/Preview

- feature/*: Branches de funcionalidades

- hotfix/*: Correções urgentes

## 7.3 Segurança

- Senhas hasheadas com bcrypt (salt rounds: 12)

- JWT com refresh token rotation

- Rate limiting em endpoints públicos

- Validação de input em todas as rotas (Zod)

- CORS configurado para domínios específicos

- Headers de segurança (Helmet.js)

## 7.4 Performance

- React Query para cache de dados server-side

- Paginação em todas as listagens

- Índices no banco para queries frequentes

- Lazy loading de componentes pesados

# 8. Estimativa de Esforço

## 8.1 Equipe Sugerida

| Papel | Responsabilidades | Alocação |
| --- | --- | --- |
| Dev Full Stack Sr | Arquitetura, código complexo, code review | 100% |
| Dev Full Stack Pl | Desenvolvimento features, testes | 100% |
| Dev Frontend Jr | Componentes UI, integrações | 100% |

## 8.2 Horas por Módulo

| Módulo | Backend | Frontend | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup e Infraestrutura | 24h | 16h | 40h |
| Autenticação | 32h | 24h | 56h |
| Gestão Alunos | 40h | 48h | 88h |
| Gestão Aulas/Agenda | 48h | 56h | 104h |
| Sistema Reservas | 40h | 32h | 72h |
| Gestão Financeira | 40h | 40h | 80h |
| Dashboard | 24h | 40h | 64h |
| Testes e QA | 32h | 24h | 56h |
| TOTAL | ~300h | ~300h | ~600h |

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Cold start Vercel | Médio | Usar Edge Functions para rotas críticas |
| Limites Vercel free tier | Alto | Monitorar uso; planejar upgrade Pro |
| Complexidade regras IBJJF | Médio | Documentar regras; criar testes específicos |
| Jobs agendados (reservas) | Alto | Usar Vercel Cron ou Upstash |
| Mudanças de escopo | Alto | Sprints bem definidos; MVP claro |

# 10. Próximos Passos

- Aprovação do Planejamento - Revisar e aprovar este documento

- Setup Repositórios - Criar repos no GitHub com estrutura base

- Configurar Vercel - Criar projetos e integração Neon DB

- Definir Schema Prisma - Criar schema completo e migrations

- Iniciar Sprint 1 - Começar desenvolvimento

- Reuniões de Acompanhamento - Daily standups e sprint reviews

— Fim do Documento —